## Slide 1
软件研发流程

## Slide 2: 目录
软件开发过程
软件研发模型
软件生命周期
测试生命周期
软件研发流程
软件测试流程
软件项目成员
Notes: 什么是软件研发流程，软件研发流程的作用，具体有那些研发流程，及各个流程的优劣势。

## Slide 3: 软件开发过程
软件开发过程“是什么”？
软件产品从最初构思到公开发行的过程，称为软件开发过程。
开发过程有各种不同的方法，没有所谓最好的模式。

## Slide 4: 软件研发模型
软件研发模型是一个从软件项目需求定义开始，直至软件消亡为止，跨越整个生产周期的系统开发、运作和维护所实施的全部过程、活动和任务的结构框架。
常用的软件研发模型有以下几种：
  瀑布模型
  VW模型
  增量模型
  迭代模型
  敏捷开发模型

## Slide 5: 瀑布模型
在20世纪70年代，瀑布模型一直是惟一被广泛采用的软件过程模型，现在它仍然是软件工程中应用得非常广泛的过程模型。瀑布模型是一种线形的、顺序的软件开发模型。

## Slide 6: 瀑布模型的优缺点

## Slide 7: V模型

## Slide 8: V模型
1.明确标明了测试过程中存在的不同级别
2.清楚地描述了测试阶段与开发过程各阶段的对应关系与开发同步 (引入检测机 制,需求分析做的好不好，看验收测试）
3.V模型的测试策略既包括了低层测试（代码级的测试），又包括了高层测试（需求级的测试）
优点
1.它仅仅把测试过程作为需求分析，概要设计，详细设计编码之后的一个阶段，容易让人理解为测试是软件开发的最后一个阶段。
2.没有明确说明早期的测试，不符合越早测试和不断地进行测试的原则（用户需求对不对要到验收测试才能发现）。
3.和瀑布模型一样，流程也是单向的，不可逆。
缺点

## Slide 9: W模型-双V模型
用户需求V&V
验收测试设计
需求分析V&V
系统测试设计
概要设计V&V
集成测试设计
详细设计V&V
单元测试设计
用户需求
需求分析
概要设计
详细设计
编码
交付
实施
集成
单元测试
验收测试
系统测试
集成测试
用户需求V&V
验收测试设计
需求分析V&V
系统测试设计
概要设计V&V
集成测试设计
详细设计V&V
单元测试设计

## Slide 10: W模型
1.符合尽早测试和不断测试的原则
2.符合实际工作中的测试活动。
优点
W模型与V模型一样，视软件开发活动是一系列串行的活动，开发和测试保持一种线性的前后关系，这样就无法支持迭代。
缺点

## Slide 11: 增量模型
增量模型又称为渐增模型，也称为有计划的产品改进模型，它从一组给定的需求开始，通过构造一系列可执行中间版本来实施开发活动。第一个版本纳入一部分需求，下一个版本纳入另一部分的需求，依此类推，直到系统完成。每个中间版本都要执行必需的过程、活动和任务。
分析
设计
编码
测试
增量1
增量
交付1
分析
设计
编码
测试
增量2
增量
交付2
分析
设计
编码
测试
增量3
增量
交付3
最终交付产品

## Slide 12: 增量模型的优缺点
该模型适用于具有以下特征的项目：
  软件产品可以分批次地进行交付；
  待开发的软件系统能够被模块化；
  软件开发人员对应用领域不熟悉，难以一次性地进行系统开发；
  项目管理人员必须对最终产品的认识很清晰。

## Slide 13: 迭代模型
迭代模型中的每次迭代都是一次完整地经过所有工作流程的过程：需求分析、设计、实施和测试工作流程。
它类似小型的瀑布模型。每一次的迭代都会产生一个可以发布的产品，这个产品是最终产品的一个子集。
需求分析
设 计
编 码
测 试
维 护

## Slide 14: 迭代模型
迭代周期的划分原则
每个迭代的周期长短依据该迭代工作量的不同而不同，如果工作量小，一周可以两个迭代；如果工作量大，可能4周一个迭代；
每个迭代实现模块优先级的确定原则
  产品核心功能、能够给用户带来最大利益的功能，需要在前面的迭代中实现。

## Slide 15: 迭代产品--示例
Notes: 版本更新列表： https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?t=weixin_faq_list

## Slide 16: 迭代模型的优缺点
该模型适合于一开始不能明确产品需求，计划多期开发的项目。

## Slide 17: 软件开发模型
迭代模型与增量模型的区别：
增量模型图
迭代模型图

## Slide 18: 敏捷开发

## Slide 19: 敏捷开发模型
敏捷开发没有明确告诉我们到底采用什么样的流程进行开发，而Scrum就是敏捷开发思想中最为出名、使用最广的流程框架。
Scrum开发模型

## Slide 20: 新XX项目敏捷开发流程
整理故事卡
需求澄清
客户需求
产品经理
评审
项目经理
产品经理、项目经理、开发、测试
开发设计
测试用例编写
把控
需求
评审
通过
编码
自测试
搭建环境
测试
演示
故事卡
不通过
通过
提交bug单
开发修改bug
完成所有故事卡开发+bug修改
内部验收
UAT环境上验证
上线
开发人员
测试人员
开发经理
产品经理、开发、测试
测试人员
测试人员
用户验证测试
通过
不通过
开发演示故事卡，产品经理、测试一起评审，重点关注故事卡实现是否正确
每个故事卡上面都有一个或多个的功能点
测试人员演示，项目经理、产品经理、开发参与，重点：业务流程
开发人员
维护
维护过程中发现bug，开发修改，然后在UAT环境上测试，上线
明确哪些需求要做、哪些需求需要再确认，尽量避免开发过程中的需求变更

## Slide 21: 敏捷模型的优缺点

## Slide 22: 软件研发模型的目的

## Slide 23: 总结
每种软件开发模型都有一个完整的流程活动，增量模型和迭代模型都是以瀑布模型为基础优化而来的；而敏捷模型是迭代模型和增量模型的优化组合体；增量模型、迭代模型、敏捷模型都包含了多个周期，每一个周期内都包含了其完整的流程活动。

## Slide 24: 软件生命周期

## Slide 25: 软件研发流程（细化）
Notes: 测试工程师可以负责的工作：
1）软件的测试；
2）负责部分需求管理的工作（优势：测试对系统功能、流程比较熟悉）；
3）负责编写部分文档，比如：安装文档、升级文档、使用手册等；
4）到客户现场出差或远程支持版本的上线；
5）支持现网的技术问题处理，当收到运维反馈的技术问题时，先在测试环境上尝试复现，然后确认是软件问题后找开发解决。

## Slide 26: 软件测试流程
测试需求分析
测试计划
测试设计
测试用例编写
测试执行、 Bug管理
编写测试报告

## Slide 27: 软件项目组成员
测试经理
驱动整个项目中测试工作的运转，负责制定测试计划，安排人力，管理进度，协调测试团队，进行测试相关的重大决策。
产品经理
产品的市场调研、产品定义及设计、项目管理、产品宣传。
UI工程师
产品的交互设计
Notes: UI设计、产品经理、运维（分两种：公司自己做产品，并且自己运营产品时，运维人员包括在项目中；公司卖产品时，运维是独立的部门，不包括在项目中）、测试经理

## Slide 28: 联系我们
电话：19983568393（微信同步）
邮箱：service@ronghuanet.com
地址：成都市高新区天府二街138号蜀都中心一期1号楼16楼
手机扫描关注公众号
QQ群号:736371980

## Slide 29: 感谢您对我们的关注
谢谢观看!
Thank you